Projet ECOM
Home Cinema
Sébastien BERTHIER
Pierre ODIN
Robin GRANDCHAMP-JEAN
Abdourahamane TOURÉ
Le 19/12/2014

---
HomeCinema
- Site de vente de film:
  - A voir en streaming
  - A télécharger

---
Technoligies
- JaveEE: Server glassfish
- JSF pour la présentation
- Base de donnée: MySQL
- Gestion de code: Git

---
Diagramme des entités

---
Diagramme C&C

---
Diagramme deploiement basique

---
Jmeter

---
Fonctionnalités accomplie
- Gestion des utilisateurs
- Recherche d'un film/produit
- Achat d'un produit
- Visionnage d'u film
- Multi-langue (Français et Anglais)
- Partie administrateur

---
Methode de developpement
- Methode agile: Scrum
  - sprint de 2 semaine
  - XX US
- Temps de conception 30% du temps (pas assez)
- Temps de realisation le reste
- Peu de test (perte de vue, et course au fonct.)
- Decouverte sur le tard d'outils comme sonar

---
Difficultés
- Prise en main de JSF
- Manque de refactoring
- Manque de rigueur sur les tests
- Instabilité des outils (glassfish et VPN)

---
Bilan
- Site fonctionnel et relativement complet
- Quelque erreur de conception/methodologie
- Globalement safistait

---
Demo